|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Баш7ортостан Республика3ы**  **Б2л2б2й районы муниципаль районыны8**  **Максим – Горький ауыл советы**  **ауыл бил2м23е хакими2те**  452014, М.Горький ис. ПУЙ ауылы, Бакса урамы, 3  Тел.2-07-40 , факс: 2-08-98 | **9922** | **Республика Башкортостан**  **Администрация сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района**  **Белебеевский район**  452014, с. ЦУП им. М.Горького, ул. Садовая,  д. 3  Тел. 2-07-40, факс: 2-08-98 |

**КАРАР** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07 май 2014 й. № 29 07 мая 2014 г.**

**О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно- коммунального и социального назначения сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов**

В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне-зимний период 2014- 2015 годов (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно – коммунального и социального назначения сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне - зимний период 2014-2015 годов (Приложение №2).

3. До 15 сентября 2015 года завершить оформление согласованных по установленным формам единых паспортов готовности сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к эксплуатации в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов.

4. Персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов независимо от форм собственности возложить на руководителей предприятий, организаций и учреждений.

5. Руководителям предприятий, имеющим в хозяйственном ведении жилой фонд к началу отопительного сезона обеспечить выполнение объемов капитального и текущего ремонта жилого фонда не менее 75%, добиться выполнения планов ремонта жилья по месяцам.

6. Руководство работой комиссии и контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.К. Красильникова

Приложение №1 к постановлению главы сельского поселения Максим–Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 07 мая 2014 года №29

Состав

комиссии по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно- коммунального хозяйства и социального назначения сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осеннее - зимний период 2014 -2015 годов

Красильникова Н.К. – глава сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Кирсанов П.И. – начальник «Белебеевские РЭС» (по согласованию);

Низамутдинов Н.З. – инспектор «Ростехнадзор» (по согласованию);

Самохин А.В. - исполнительный директор ТОС «Максим - Горький» (по согласованию);

Бляшенко А.Д. - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Уфа» (по согласованию).

Управляющий делами администрации

сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет М.Е. Саркисова

Приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения Максим– Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

от 07 мая 2014 года № 29

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в осенне - зимний период 2014 -2015 годов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов | Не менее 1 раза в месяц | Красильникова Н.К. |
| 2 | Создать комиссию по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов и разработать планы мероприятий | Май 2014 года | Красильникова Н.К. |
| 3 | Обеспечить своевременное выполнение пунктов плана мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. | До 01.09.2014 г. | Красильникова Н.К.  Руководители предприятий и организаций  (по согласованию) |
| 4 | На случай чрезвычайных ситуаций разработать аварийный план зимней очистки сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет с привлечением техники ведомственных организаций | До 01.09.2014 г. | Красильникова Н.К. |
| 5 | Оформить паспорта готовности ведомственных организаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов. | До 15.09.2014 г. | Красильникова Н.К.  Руководители предприятий и организаций  (по согласованию) |
| 6 | Подготовить к работе в зимних условиях снегоочистительные и спецмашины, аварийную технику, автотранспорт | До 15.09.2014 года | Руководители предприятий и организаций  (по согласованию) |
| 7 | Провести промывку и опрессовку отопительных систем в учреждениях образования, культуры и здравоохранения | До 01.09.2014 года | Руководители предприятий и организаций  (по согласованию) |
| 8 | Обеспечить выполнение планов капитального ремонта и полной замены ветхих сетей, линий и сооружений | До 15.09.2014 года | Руководители предприятий и организаций  (по согласованию) |

Управляющий делами администрации

сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет М.Е. Саркисова