|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башkортостан Республикаhы****Бəлəбəй районы муниципальрайоныныӊ****Максим – Горький ауыл советы****ауылбиләмәhе хакимиәте**452014, М.Горькийис. ПУЙ ауылы, Баксаурамы, 3Тел.2-07-40 , факс: 2-08-98 | **9922** | **Республика Башкортостан****Администрация сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район** 452014, с. ЦУП им. М.Горького, ул. Садовая, д. 3Тел. 2-07-40, факс: 2-08-98 |

**КАРАР** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **25 апреля 2022 й. №27 25 апреля 2022 г.**

 **О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов**

 В целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Создать комиссию по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов. (Приложение №1).

 2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов. (Приложение №2).

 3. Обеспечить подготовку объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов в соответствии с утвержденным планом, с учетом рекомендаций Приказа Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

 4. До 15 сентября 2022 года завершить оформление паспортов готовности объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов.

5. Начиная с июня месяца 2022 года обеспечить предоставление в отдел развития ЖКХ и охраны природы администрации МР БР РБ статистического отчета №1-ЖКХ (зима), утвержденного Постановлением Федеральной службы госуд. статистики от 27.02.2006г №7.

 6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Н.К. Красильникова

Приложение № 1 к постановлению

Главы сельского поселения

Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№ 27 от 25.04.2022 года

Приложение №6 к постановлению

Главы администрации

**Состав комиссии**

**по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов**

Председатель комиссии: Красильникова Н.К. – глава сельского поселения Максим – Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район РБ,

Члены комиссии:

Коновалов А.В. - слесарь филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Белебее

 (по согласованию).

Евдокимов С.Г. - техник ФГБУ санаторий « Глуховская»

Тимофеев Д.В. - техник ФГБУ санаторий « Глуховская»

Саркисов Г.И. - генеральный директор ООО «Живой Родник» (по согласованию);

Управляющий делами Ю.А. Солохина

Приложение № 2 к постановлению

Главы сельского поселения

Максим-Горьковский сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

№ 27 от 25.04.2022 года

**План мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Создать комиссию по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов. | Апрель 2022 года | Н.К. Красильникова |
| 2 | Комиссии периодически рассматривать на совещаниях ход подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов. | Ежемесячнос 01.06.2022 по 01.09. 2022 года | Н.К. Красильникова |
| 3 | Обеспечить своевременное выполнение пунктов плана мероприятий по подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения сельского поселения Максим-Горьковский сельсовет МР Белебеевский район РБ к работе в осенне-зимний период 2022-2023годов. | До 01.09. 2022 года  | Н.К. Красильникова |
| 4 | На случай чрезвычайных ситуаций разработать аварийный план зимней очистки сельского поселения с привлечением техники ведомственных организаций. | До 01.09. 2022 года | Н.К. Красильникова |
| 5 | Оформить паспорт готовности сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023годов. | До 15.09. 2022 года | Н.К. Красильникова |
| 6 | Предоставлять в отдел в отдел развития ЖКХ и охраны природы отчет по форме №1-ЖКХ (зима), утвержденного Постановлением Федеральной службы госуд. статистики от 27.02.2006г №7.  | Ежемесячнос 01.06.2022 по 01.10. 2022 года | Н.К. Красильникова |

Управляющий делами Ю.А. Солохина